Polished Japanese Training App UI

后端功能实现与维护设计书

Node.js / TypeScript Backend Design Document

文档版本：v1.3
作成日：2026-04-25
适用范围：Polishedjanpanesetrainingappui 后端开发、维护与扩展
目标读者：开发者 / 维护者 / 产品设计者 / AI功能实现担当

本文件用于将当前前端原型升级为可维护的后端驱动型学习应用。

# 版本管理

| 版本 | 日期 | 作者/维护者 | 变更概要 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-25 | XIE / ChatGPT | 初版。整理 Node.js 后端架构、MVP功能、API、数据模型、AI反馈、开发阶段与维护规则。 | 制定済 |
| v1.1 | 2026-04-25 | XIE / ChatGPT | 追加「FeedbackScreen得分驱动的下一次推荐主题规则」：当最新反馈分数未达到100分时，首页继续推荐当前练习主题；达到100分后再推荐下一个相关主题。 | 制定済 |
| v1.2 | 2026-04-25 | XIE / ChatGPT | 追加「2.3 当前主要问题的解决方案」：针对数据持久化、用户体系、录音处理、AI反馈、推荐与弱点统计，补充后端解决方案、对应模块与开发优先级。 | 制定済 |
| v1.3 | 2026-04-25 | XIE / ChatGPT | 追加「实装前决策冻结表」：确定 monorepo、NestJS + Prisma + PostgreSQL、MVP匿名用户、第一版数据库字段冻结、master data 管理、AI评分规则、音频上传与转写流程、API契约锁定方式。 | 制定済 |
| v1.4 | 未定 | 维护者 | 后续根据实际后端代码实装、OpenAPI 定义、Prisma migration、AI Prompt 版本和部署方式进行补充。 | 予定 |

维护规则：后续每次修改 API、数据库字段、AI反馈 JSON Schema、认证方式、部署方式时，必须在本表追加记录。

# 目录

1. 文档概要

2. 当前前端仓库现状

3. 后端建设目标

4. 推荐技术栈

5. 总体架构设计

6. MVP后端功能模块

7. 核心API设计

8. 数据库与数据模型设计

9. AI反馈与语音处理设计

10. 前端接入改造建议

11. 开发阶段计划

12. 安全、运维与测试建议

13. 长期维护规则

14. 附录

说明 本目录为静态维护目录。若后续在 Word 中继续编辑并需要页码式目录，可使用 Word 的「引用 → 目录」功能基于标题样式重新生成。

# 1. 文档概要

本文件面向 Polishedjanpanesetrainingappui 的后端开发与长期维护，目标是把当前以静态数据和前端本地状态为中心的 UI 原型，升级为由 Node.js 后端、数据库、AI反馈服务与音频处理服务共同支撑的产品级应用。

## 1.1 参照资料

| 资料 | 用途 |
| --- | --- |
| 日本語説明練習アプリ PDD | 确认产品概念、核心学习循环、反馈画面、说明模型、最近弱点统计等产品设计原则。 |
| 日本語説明練習アプリ 全機能仕様書 | 确认全功能模块、主要用户流程、学んだBOX、主要数据实体、状态管理和KPI。 |
| GitHub: cocoend/Polishedjanpanesetrainingappui | 确认当前前端技术栈、页面结构、静态数据位置和后端接入点。 |

## 1.2 文档目标

定义后端 MVP 范围，避免一开始开发过大、过散的功能。

明确前端各页面需要哪些 API 与后端数据。

定义数据库核心实体，使练习、反馈、再挑战和学んだBOX可以长期追踪。

定义 AI反馈的结构化输出，保证前端可以稳定显示评分、色分、高亮、关键词检查和改善建议。

给出开发阶段计划和维护规则，便于后续版本持续扩展。

# 2. 当前前端仓库现状

当前仓库是一个 Vite + React 前端原型。页面间通过 App.tsx 中的 currentScreen 进行切换，selectedTopic、selectedModel、previousScreen、unreadLearnedBoxCount 等状态保存在前端 useState 中。

## 2.1 已存在的主要页面

| 前端页面 | 当前角色 | 后端接入需求 |
| --- | --- | --- |
| HomeScreen | 首页，展示推荐练习、连续学习天数、继续练习、强化ポイント、学んだBOX入口。 | GET /api/home，返回 streak、今日推荐、未完成session、弱点标签、未读BOX数。 |
| TopicSelectionScreen | 主题选择页，当前 topics 数组写死在前端。 | GET /api/themes，根据 level/category/tag 过滤主题。 |
| TopicDetailScreen | お題显示页，展示目标、推荐模型、关键词、表达、提示。 | GET /api/themes/:id/detail，返回完整练习提示数据。 |
| RecordingScreen | 录音页，当前停止录音后写入固定 transcript。 | POST /api/sessions/:id/attempts，上传音频并返回 transcript。 |
| FeedbackScreen | AI反馈页，当前评分、Top3、改善例均为静态 mock。 | POST /api/attempts/:id/feedback，生成结构化反馈。 |
| RetryScreen | 再挑战页，当前改善点和前回回答为静态内容。 | GET /api/sessions/:id/retry-context，读取上次反馈的 nextFocusPoints。 |
| LearnedBoxScreen | 学んだBOX，当前记录数组写死。 | GET /api/learned-cards，保存/检索学习资产。 |

## 2.2 当前主要问题

数据不可持久化：刷新页面后练习记录、反馈结果、学んだBOX状态都会丢失。

无法支持真实用户：没有认证、用户设置、个人学习历史和权限控制。

无法支持真实录音：目前没有音频上传、存储和语音转文字处理。

无法支持真实 AI反馈：评分、改善点、关键词检查、结构检查都需要由后端统一生成和保存。

无法进行推荐和弱点统计：首页的强化ポイント需要基于历史 Feedback 汇总。

## 2.3 当前主要问题的解决方案

针对 2.2 中列出的五类问题，后端需要从“数据持久化、用户身份、音频处理、AI反馈、推荐统计”五个方向进行系统性补强。解决思路不是只给前端增加接口，而是建立一套可追踪、可复用、可统计的学习数据链路。

| 当前问题 | 后端解决方案 | 对应模块 / API | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据不可持久化 | 建立 PostgreSQL 数据库，将练习主题、Session、Attempt、Feedback、LearnedCard 等核心数据持久化保存。用户刷新页面后，前端可以通过 sessionId 或用户ID重新读取练习状态、反馈结果和学んだBOX内容。 | Session Module / Attempt Module / Feedback Module / LearnedBox Module GET /api/sessions/:id GET /api/feedback/:id GET /api/learned-cards | P0 |
| 无法支持真实用户 | 增加用户体系，MVP可先支持匿名用户ID，后续扩展为邮箱登录、OAuth 或 JWT 认证。所有练习记录、反馈、学习卡片都绑定 userId，并通过权限控制保证用户只能访问自己的数据。 | Auth Module / User Module GET /api/me PATCH /api/users/me Auth Guard / JWT | P1 |
| 无法支持真实录音 | 前端使用 MediaRecorder 录音并上传音频文件。后端接收 multipart/form-data，将音频保存到本地存储、S3 或 R2，再调用 Speech-to-Text Provider 生成日文 transcript，并保存到 AnswerAttempt。 | Attempt Module / Storage Provider / STT Provider POST /api/sessions/:id/attempts | P0 |
| 无法支持真实 AI反馈 | 后端根据 PracticeTheme 的目标、关键词、推荐模型和用户 transcript 生成 AI Prompt，调用 AI Provider 返回结构化 JSON。反馈结果必须保存到 Feedback 表，前端只负责展示 score、strengths、improvements、keywordCheck、structureCheck 和 nextFocusPoints。 | Feedback Module / AI Provider / PromptBuilder POST /api/attempts/:id/feedback GET /api/feedback/:id | P0 |
| 无法进行推荐和弱点统计 | 基于历史 Feedback 的 improvements.category 与 priority 汇总用户弱点，生成首页强化ポイント。推荐主题时优先检查最新 Feedback 分数：未满100分继续推荐当前主题，达到100分后再推荐下一个相关主题。 | Home Module / Recommendation Service / WeakPointAggregator GET /api/home | P1 |

实施优先级建议：

第一优先级：先解决 Theme、Session、Attempt、Feedback、LearnedCard 的持久化，保证核心学习链路可保存、可恢复。

第二优先级：接入真实录音上传与语音转文字，替换前端固定 transcript。

第三优先级：实现结构化 AI反馈，并让 FeedbackScreen 读取真实后端结果。

第四优先级：实现首页推荐与弱点统计，让 HomeScreen 从历史 Feedback 中生成强化ポイント和下一次推荐主题。

第五优先级：补充认证、用户设置、通知和更复杂的个性化推荐。

# 3. 后端建设目标

核心判断 本应用后端不是普通 CRUD 系统，而是要保存并推动一条学习成长链：Theme → Session → Attempt → Feedback → Retry → Result → LearnedCard。

## 3.1 核心学习链路

Theme
  -> PracticeSession
    -> AnswerAttempt #1
      -> Feedback #1
    -> AnswerAttempt #2
      -> Feedback #2
    -> Result
      -> LearnedCard

## 3.2 后端必须回答的问题

用户练习了哪个主题？

这是第几次回答？

第一次回答哪里不清楚？

第二次回答是否有改善？

本次学习沉淀了什么？

用户最近最常被指出的问题是什么？

下一次应该推荐什么主题？

## 3.3 下一次推荐主题规则（基于 FeedbackScreen 分数）

为了保证本应用的核心学习闭环不是“练一次就切换主题”，后端在生成下一次推荐主题时，必须优先参考当前 Session 的最新 Feedback 分数。

当用户在 FeedbackScreen 中获得的最新分数未达到 100 分时，后端应继续推荐当前练习主题，引导用户通过再挑战继续改善。只有当该主题最新 Feedback 分数达到 100 分后，才推荐下一个同等级或稍高难度的相关主题。

| 条件 | 推荐结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最新 Feedback 分数 < 100 | 继续推荐当前练习主题 | 当前主题还没有达到满分，优先让用户围绕同一主题再次说明。 |
| 最新 Feedback 分数 = 100 | 推荐下一个相关主题 | 可以推荐同等级或稍高难度、同分类或相近学习目标的主题。 |
| 当前主题多次未达到 100 分 | 继续推荐当前主题，并突出弱点复习 | 在 recommendReason 中提示需要重点改善的项目，例如助詞、まとめ不足、キーワード不足。 |
| 没有历史 Session 或没有 Feedback | 推荐默认初级主题 | 用于新用户或数据不足的场景。 |

推荐逻辑示例：

if latestFeedback.score < 100:
    recommend currentTheme
else:
    recommend nextRelatedTheme

该规则会使学习流程保持为：

练习当前主题 -> 获得反馈 -> 分数未满100 -> 继续推荐当前主题 -> 再挑战 -> 达到100后进入新主题

后端实现时，推荐服务应优先查询用户最近一次未满分或未完成的 PracticeSession，并将其作为 todayRecommendedTheme 返回。

## 3.4 后端实装前决策冻结表

在正式编写后端业务代码之前，以下决策视为 v1.3 阶段的实装前冻结事项。后续若需要变更，必须同步更新本文档、API契约、Prisma Schema、前端类型定义和相关测试用例。

| 课题 | 冻结决策 | 实装影响 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目结构 | 在当前仓库中采用 monorepo 结构。 | 推荐使用 apps/web、apps/api、packages/shared、prisma、docs 的结构，便于前后端共享 DTO、Schema 和类型定义。 |
| 后端框架 | NestJS + Prisma + PostgreSQL。 | NestJS 负责模块化业务结构，Prisma 负责 ORM 与 migration，PostgreSQL 保存学习数据和 JSON 检查结果。 |
| 用户身份 | MVP 阶段先做匿名用户。 | 首次访问时生成 anonymousUserId，前端暂存 localStorage；数据库 User 表按正式用户结构设计，后续可迁移到邮箱登录或 OAuth。 |
| 数据库字段 | 第一版数据库字段冻结。 | User、PracticeTheme、ExplanationModel、PracticeSession、AnswerAttempt、Feedback、LearnedCard 的核心字段先固定，避免前端接入后反复返工。 |
| 主题与模型数据 | 整理为 master data。 | PracticeTheme 与 ExplanationModel 通过 seed 数据维护，至少包含 PREP、ステップ解説法、SCQA 和 MVP 初始主题。 |
| AI评分规则 | 采用 100 分制，模型使用匹配度占 50 分。 | 评分必须结构化返回，score 会影响首页推荐逻辑；未满100分继续推荐当前主题，满100分后进入下一个相关主题。 |
| 音频上传与转写 | 前端 webm/opus，最大10分钟，最大10MB；开发环境 local uploads 或 MinIO；生产环境 S3 / Cloudflare R2；MVP 同步转写，后续 BullMQ 异步。 | RecordingScreen 上传真实音频，后端生成 transcript 并保存到 AnswerAttempt。 |
| API 契约锁定 | 以 OpenAPI/Swagger + shared TypeScript DTO + Zod/JSON Schema 锁定。 | 每次修改接口字段时，必须同步更新文档、前端类型和测试，避免前后端字段不一致。 |

### 3.4.1 AI反馈评分规则冻结

AI反馈采用 100 分制。该分数不仅用于 FeedbackScreen 展示，也用于 HomeScreen 的下一次练习推荐判断。评分时应优先判断用户是否使用当前推荐的说明模型进行回答，因为本应用的核心学习目标是训练“按模型组织说明”的能力。

| 评分维度 | 分数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否使用当前模型进行回答 | 50 | 判断用户回答是否明显符合当前推荐模型，例如 PREP 的结论→理由→例→总结，或ステップ解説法的顺序说明。 |
| 内容是否回答主题 | 10 | 判断用户是否围绕当前お題进行说明，是否跑题。 |
| 说明结构是否完整 | 5 | 判断回答是否包含必要的说明段落或步骤。 |
| 文法/助词是否自然 | 10 | 判断基本文法、助词、接续和句子自然度。 |
| 表达是否清楚易懂 | 25 | 判断听者是否容易理解，是否有总结、例子和自然表达。 |
| 合计 | 100 | score < 100 时继续推荐当前主题；score = 100 时推荐下一个相关主题。 |

### 3.4.2 音频上传与转写流程冻结

| 项目 | 冻结规则 |
| --- | --- |
| 前端录音格式 | webm/opus |
| 最大录音时长 | 10分钟 |
| 最大文件大小 | 10MB |
| 开发环境存储 | local uploads 或 MinIO |
| 生产环境存储 | S3 / Cloudflare R2 |
| 转写方式 | MVP 同步处理，后续使用 Redis + BullMQ 异步处理 |

实现流程如下：

前端 MediaRecorder 录音 -> multipart/form-data 上传 -> 后端保存音频 -> 调用 STT Provider -> 生成 transcript -> 保存 AnswerAttempt -> 返回 attemptId 与 transcript

# 4. 推荐技术栈

| 层级 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 20+ / 22+ | 生态成熟，适合 API、音频上传、AI服务集成。 |
| Language | TypeScript | 保证类型安全，便于前后端共享 DTO 和 Schema。 |
| Framework | NestJS 或 Fastify | NestJS 适合长期模块化维护；Fastify 轻量高性能。 |
| ORM | Prisma | 迁移管理清晰，适合快速建模和类型推导。 |
| Database | PostgreSQL | 适合关系数据、JSON字段、统计查询和长期维护。 |
| Queue | Redis + BullMQ | AI反馈、语音转写等耗时任务建议异步处理。 |
| Storage | S3 / Cloudflare R2 / MinIO | 保存音频文件，数据库只保存 URL 和元数据。 |
| AI | OpenAI / Claude / Gemini Provider | 通过 Provider 层封装，避免业务层绑定单一模型。 |
| STT | Whisper / Google Speech-to-Text | 将用户音频转为日文 transcript。 |

## 4.1 MVP推荐组合

| 开发目标 | 推荐组合 |
| --- | --- |
| 学习型、快速做出成果 | Fastify + Prisma + PostgreSQL + 本地文件存储 + OpenAI API |
| 长期正式产品 | NestJS + Prisma + PostgreSQL + Redis/BullMQ + S3/R2 + AI Provider 抽象层 |

# 5. 总体架构设计

React Web App
  -> API Client
    -> Node.js Backend
      -> Auth / User Module
      -> Theme / Model Module
      -> Session / Attempt Module
      -> Feedback Module
      -> LearnedBox Module
      -> Home Recommendation Module
        -> PostgreSQL
        -> Object Storage
        -> Redis Queue
        -> Speech-to-Text Provider
        -> AI Feedback Provider

## 5.1 推荐项目结构

Polishedjanpanesetrainingappui/
├── apps/
│   ├── web/                  # 当前 React 前端
│   └── api/                  # Node.js 后端
├── packages/
│   └── shared/               # 前后端共用 TypeScript type / DTO
├── prisma/
│   ├── schema.prisma
│   └── seed.ts
├── docker-compose.yml
└── README.md

## 5.2 后端模块结构

apps/api/src/
├── main.ts
├── app.module.ts
├── modules/
│   ├── auth/
│   ├── users/
│   ├── themes/
│   ├── explanation-models/
│   ├── sessions/
│   ├── attempts/
│   ├── feedback/
│   ├── learned-box/
│   └── home/
├── providers/
│   ├── ai-feedback.provider.ts
│   ├── speech-to-text.provider.ts
│   └── object-storage.provider.ts
└── common/
    ├── errors/
    ├── guards/
    ├── dto/
    └── validators/

# 6. MVP后端功能模块

| 优先级 | 模块 | 主要功能 | 前端对应页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Theme Module | 主题列表、主题详情、关键词、表达、提示、推荐模型。 | TopicSelection / TopicDetail |
| P0 | Session Module | 开始练习、继续练习、状态流转、完成练习。 | Home / TopicDetail / Retry |
| P0 | Attempt Module | 上传录音、保存 transcript、记录第几次回答。 | Recording / Retry |
| P0 | Feedback Module | 生成评分、良かった点、改善点、关键词检查、结构检查、改善例。 | Feedback |
| P0 | LearnedBox Module | 保存学习卡片、列表、详情、删除、已读状态。 | LearnedBox |
| P1 | Home Module | 今日推荐、继续练习、streak、弱点标签、未读BOX数。 | Home |
| P1 | History Module | 过去 session、初回/最终回答对比、改善幅度。 | History / LearnedBox |
| P2 | Auth / Settings | 登录、注册、用户等级、学习目标、通知设置。 | MyPage / Settings |

## 6.1 状态流转设计

| 对象 | 状态 |
| --- | --- |
| PracticeSession | started / answered / feedback_ready / retrying / completed / saved |
| AnswerAttempt | recording / uploaded / transcribing / transcribed / feedback_requested / feedback_ready / failed |
| LearnedCard | unsaved / saved / read / deleted |
| Recording UI | idle / recording / preview / uploading / failed |

# 7. 核心API设计

## 7.1 首页API

GET /api/home

{
  "streakDays": 7,
  "todayRecommendedTheme": {
    "id": "theme_001",
    "title": "スマートフォンを説明する",
    "level": "初級",
    "category": "object",
    "estimatedMinutes": 5,
    "tags": ["日常会話"]
  },
  "continueSession": {
    "sessionId": "sess_001",
    "themeTitle": "面接での自己紹介",
    "progressPercent": 65,
    "status": "feedback_ready"
  },
  "weakPoints": ["助詞", "具体例不足", "キーワード不足"],
  "unreadLearnedBoxCount": 2
}

### 7.1.1 首页推荐 API 补充规则

GET /api/home 返回 todayRecommendedTheme 时，需要结合用户最近一次 Session 的最新 Feedback 分数进行判断。

推荐优先级：

如果存在最新 Session，且最新 Feedback 分数 < 100，返回该 Session 的当前主题。

如果最新 Feedback 分数 = 100，推荐同分类下的下一个主题。

如果用户没有历史 Session 或历史数据不足，推荐初级默认主题。

如果用户连续多次在同一主题低于 100 分，继续推荐当前主题，并在 recommendReason 中说明需要复习的重点。

返回示例：

{
  "todayRecommendedTheme": {
    "id": "theme_001",
    "title": "スマートフォンを説明する",
    "level": "初級",
    "category": "object",
    "recommendReason": "前回のスコアが100点未満のため、同じテーマでもう一度練習しましょう",
    "latestScore": 78,
    "shouldContinueCurrentTheme": true
  }
}

建议在 /api/home 的 todayRecommendedTheme 中追加 latestScore、shouldContinueCurrentTheme、recommendReason 三个字段，便于 HomeScreen 明确展示“为什么继续推荐当前练习”。

## 7.2 主题API

GET /api/themes?level=初級&category=object
GET /api/themes/:themeId
GET /api/themes/:themeId/detail

## 7.3 练习Session API

POST /api/sessions
GET /api/sessions/:sessionId
PATCH /api/sessions/:sessionId/status
GET /api/sessions/latest-unfinished

## 7.4 回答Attempt API

POST /api/sessions/:sessionId/attempts
Content-Type: multipart/form-data

Fields:
- audioFile: Blob/File
- themeId: string
- modelId: string
- attemptNo: number

{
  "attemptId": "att_001",
  "sessionId": "sess_001",
  "audioUrl": "https://storage.example.com/audio/att_001.webm",
  "transcript": "スマートフォンというのは、携帯電話の一つです...",
  "durationSec": 42,
  "status": "transcribed"
}

## 7.5 AI反馈API

POST /api/attempts/:attemptId/feedback
GET /api/feedback/:feedbackId

{
  "feedbackId": "fb_001",
  "score": 78,
  "levelLabel": "良いスタートです",
  "summary": "構造を意識して説明できています。助詞とまとめを直すとさらに自然です。",
  "strengths": [
    { "category": "構成", "message": "順序立てて説明できています" }
  ],
  "improvements": [
    {
      "priority": "high",
      "category": "助詞",
      "title": "助詞の使い方",
      "original": "画面を指で触って",
      "suggestion": "画面に指で触れて",
      "explanation": "「触れる」は『に触れる』の形が自然です。",
      "color": "red"
    }
  ],
  "keywordCheck": [
    { "keyword": "携帯電話", "status": "included" },
    { "keyword": "便利", "status": "missing" }
  ],
  "structureCheck": [
    { "name": "定義", "status": "included" },
    { "name": "まとめ", "status": "missing" }
  ],
  "improvedExample": "スマートフォンというのは、小型の携帯端末です...",
  "nextFocusPoints": ["助詞「に」を意識する", "最後にまとめを一文入れる"]
}

## 7.6 学んだBOX API

POST /api/sessions/:sessionId/learned-card
GET /api/learned-cards
GET /api/learned-cards/:cardId
PATCH /api/learned-cards/:cardId/read
DELETE /api/learned-cards/:cardId

## 7.7 前后端 API 契约锁定方式

后端实装开始前，需要先锁定最小 API 契约。API 契约一旦用于前端接入，字段名、枚举值、错误码和 JSON 结构不得随意变更。必须变更时，需要同步修改 OpenAPI、shared DTO、前端类型和测试用例。

| 锁定对象 | 锁定方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口路径与 HTTP Method | OpenAPI / Swagger | 例如 GET /api/home、POST /api/sessions、POST /api/attempts/:id/feedback。 |
| 请求与响应 DTO | packages/shared 中定义 TypeScript type | 前端和后端共用类型，减少字段拼写不一致。 |
| AI Feedback JSON | Zod / JSON Schema 校验 | score、strengths、improvements、keywordCheck、structureCheck、nextFocusPoints 必须稳定。 |
| 错误码 | 固定 ErrorCode 枚举 | 例如 AUDIO_TOO_LARGE、TRANSCRIBE_FAILED、AI_TIMEOUT、SESSION_NOT_FOUND。 |
| 版本管理 | 每次契约变更更新本文档版本表 | 例如 v1.3 之后如果修改 API 字段，需要追加 v1.4 变更记录。 |

MVP 阶段必须先锁定以下接口：

GET /api/home

GET /api/themes

GET /api/themes/:id/detail

POST /api/sessions

POST /api/sessions/:id/attempts

POST /api/attempts/:id/feedback

GET /api/sessions/:id/retry-context

POST /api/sessions/:id/learned-card

GET /api/learned-cards

# 8. 数据库与数据模型设计

| 实体 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, displayName, level, learningGoal, streakDays | 保存用户信息、学习目标、连续学习天数。 |
| PracticeTheme | id, level, category, title, promptText, keywords, hints | 练习主题主数据。 |
| ExplanationModel | id, name, structure, useCase, examples | PREP、ステップ解説法、SCQA等说明模型。 |
| PracticeSession | id, userId, themeId, modelId, status, startedAt, completedAt | 一次练习流程。 |
| AnswerAttempt | id, sessionId, attemptNo, audioUrl, transcript, durationSec | 一次回答，包含初回和再挑战。 |
| Feedback | id, attemptId, score, strengths, improvements, keywordCheck, structureCheck | AI反馈结果。 |
| LearnedCard | id, userId, sessionId, title, summary, beforeText, afterText | 学んだBOX保存卡片。 |

## 8.1 Prisma Schema 示例

model PracticeSession {
  id          String   @id @default(cuid())
  userId      String
  themeId     String
  modelId     String?
  status      String   @default("started")
  startedAt   DateTime @default(now())
  completedAt DateTime?

  user        User @relation(fields: [userId], references: [id])
  theme       PracticeTheme @relation(fields: [themeId], references: [id])
  attempts    AnswerAttempt[]
  learnedCard LearnedCard?
}

model AnswerAttempt {
  id          String   @id @default(cuid())
  sessionId   String
  attemptNo   Int
  audioUrl    String?
  transcript  String
  durationSec Int?
  status      String   @default("submitted")
  createdAt   DateTime @default(now())

  session     PracticeSession @relation(fields: [sessionId], references: [id])
  feedback    Feedback?
}

# 9. AI反馈与语音处理设计

## 9.1 语音处理流程

前端使用 MediaRecorder 录制 webm/m4a 音频。

前端通过 multipart/form-data 上传到后端。

后端保存音频到对象存储，数据库记录 audioUrl。

后端调用 Speech-to-Text Provider 生成日文 transcript。

后端创建 AnswerAttempt，并返回 transcript 给前端确认。

## 9.2 AI反馈生成流程

读取 PracticeTheme 的 goal、keywords、recommendedModel。

读取 AnswerAttempt 的 transcript。

读取同一 Session 的 previousFeedback，用于再挑战比较。

PromptBuilder 生成提示词，要求 AI 必须返回 JSON。

使用 Zod/JSON Schema 校验 AI 返回结果。

保存 Feedback，并返回给前端显示。

## 9.3 AI反馈分类规范

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 助詞 | 助词错误或缺失。 |
| 文法 | 基本语法错误、时态、接续问题。 |
| 語彙の自然さ | 词语不自然、日语表达不地道。 |
| 結論が弱い | 没有先说明结论或核心定义。 |
| 理由不足 | 理由说明不充分。 |
| 具体例不足 | 缺少例子。 |
| まとめ不足 | 最后没有总结。 |
| 手順の順番 | 步骤顺序混乱。 |
| キーワード不足 | 主题所需关键词缺失。 |
| 丁寧体の統一 | です/ます 与普通体混用。 |
| 面接向け表現 | 面试/商务场景表达不够合适。 |

## 9.4 AI Provider 抽象建议

interface AiFeedbackProvider {
  generateFeedback(input: FeedbackInput): Promise<FeedbackResult>;
}

interface SpeechToTextProvider {
  transcribe(audioUrl: string, language: 'ja'): Promise<string>;
}

# 10. 前端接入改造建议

## 10.1 增加统一API Client

const API_BASE_URL = import.meta.env.VITE_API_BASE_URL;

export async function apiGet<T>(path: string): Promise<T> {
  const res = await fetch(`${API_BASE_URL}${path}`);
  if (!res.ok) throw new Error('API request failed');
  return res.json();
}

export async function apiPost<T>(path: string, body: unknown): Promise<T> {
  const res = await fetch(`${API_BASE_URL}${path}`, {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify(body),
  });
  if (!res.ok) throw new Error('API request failed');
  return res.json();
}

## 10.2 前端改造顺序

| 顺序 | 改造内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TopicSelectionScreen 从后端读取 themes。 | 替换前端写死 topics。 |
| 2 | TopicDetailScreen 从 /themes/:id/detail 读取目标、关键词、表达、提示。 | 主题提示数据后端化。 |
| 3 | RecordingScreen 上传真实录音。 | 替换固定 transcript。 |
| 4 | FeedbackScreen 读取真实 feedback。 | 替换固定评分和Top3。 |
| 5 | RetryScreen 读取 retry-context。 | 显示上次反馈生成的2〜3个改善点。 |
| 6 | LearnedBoxScreen 读取真实 learned-cards。 | 学习资产持久化。 |
| 7 | HomeScreen 读取 /api/home。 | 推荐、继续练习、弱点统计真实化。 |

# 11. 开发阶段计划

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 后端基础 | 创建 api 项目、TypeScript、Prisma、PostgreSQL、环境变量、健康检查。 | GET /health 正常，数据库可连接。 |
| Phase 2 | 主题/模型主数据 | 建立 Theme / ExplanationModel 表和 seed 数据。 | 前端主题列表可从 API 获取。 |
| Phase 3 | Session/Attempt | 开始练习、上传音频、保存 transcript。 | 一次练习可以创建 session 和 attempt。 |
| Phase 4 | 语音转写 | 接入 STT，返回日文 transcript。 | 录音后能看到真实文字起こし。 |
| Phase 5 | AI反馈 | 实现结构化反馈 JSON、校验、保存和读取。 | FeedbackScreen 显示真实反馈。 |
| Phase 6 | 再挑战 | 支持多次 attempt，生成 retry-context。 | RetryScreen 显示上次改善点。 |
| Phase 7 | 学んだBOX | 保存学习卡片、列表、详情、删除、已读。 | 保存按钮和BOX列表联动。 |
| Phase 8 | 首页推荐/统计 | streak、继续练习、weak points、未读数、基于最新 Feedback 分数的当前主题继续推荐逻辑。 | HomeScreen 数据完全后端化；当最新分数未满100分时，首页继续推荐当前练习。 |
| Phase 0 | 实装前决策冻结 | 确认 monorepo、NestJS + Prisma + PostgreSQL、匿名用户、第一版数据库字段、master data、AI评分规则、音频流程和 API契约。 | v1.3 决策表已记录，开始 Phase 1 时不得随意变更核心契约。 |

# 12. 安全、运维与测试建议

## 12.1 安全建议

音频上传限制文件大小、格式和时长，例如最大 10MB / 3分钟。

用户只能访问自己的 Session、Attempt、Feedback 和 LearnedCard。

AI Prompt 中不要注入用户隐私信息，只传练习必要上下文。

对象存储使用私有 bucket，通过签名 URL 访问音频。

生产环境必须启用 CORS 白名单、速率限制和请求日志。

## 12.2 日志与监控

| 对象 | 建议记录内容 |
| --- | --- |
| API Request | method、path、userId、statusCode、durationMs。 |
| AI Feedback | attemptId、model、token usage、durationMs、schema validation result。 |
| STT | attemptId、audio duration、provider、durationMs、error。 |
| Business KPI | session_started、attempt_submitted、feedback_generated、retry_clicked、learned_card_saved。 |

## 12.3 测试建议

Unit Test：ThemeService、FeedbackParser、WeakPointAggregator。

Integration Test：Session → Attempt → Feedback → LearnedCard 的完整流程。

Contract Test：前后端共用 DTO，保证字段名和枚举稳定。

AI Regression Test：准备固定 transcript 样本，验证 AI JSON 输出结构稳定。

Upload Test：验证大文件、空文件、非音频文件、网络中断时的错误处理。

# 13. 长期维护规则

| 维护对象 | 规则 |
| --- | --- |
| API | 新增/修改接口必须同步更新 OpenAPI/Swagger、前端类型和本文档。 |
| 数据库 | 字段变更必须通过 Prisma migration 管理，禁止直接改生产库。 |
| AI Schema | improvements、keywordCheck、structureCheck 等字段变更必须保持向后兼容。 |
| Prompt | Prompt 修改需要记录版本号，并保留关键测试样本。 |
| 主题数据 | PracticeTheme 属于学习内容资产，建议通过 seed 或后台管理维护。 |
| 错误处理 | 前端可识别的错误码要固定，例如 AUDIO_TOO_LARGE、AI_TIMEOUT、TRANSCRIBE_FAILED。 |
| 版本管理 | 每次功能变更在本文档「版本管理」表中追加记录。 |

## 13.1 推荐错误码

| 错误码 | 说明 | 前端提示建议 |
| --- | --- | --- |
| AUDIO_REQUIRED | 未上传音频。 | まず説明を録音してください。 |
| AUDIO_TOO_LARGE | 音频文件过大。 | 録音が長すぎます。短くしてもう一度試してください。 |
| TRANSCRIBE_FAILED | 语音转文字失败。 | 音声を認識できませんでした。もう一度録音してください。 |
| AI_TIMEOUT | AI反馈超时。 | 分析に時間がかかっています。少し後でもう一度お試しください。 |
| SESSION_NOT_FOUND | Session不存在或无权限。 | 練習データが見つかりません。 |
| DUPLICATE_LEARNED_CARD | 重复保存学んだBOX。 | すでに保存済みです。 |

# 14. 附录

## 14.1 环境变量建议

NODE_ENV=development
PORT=3000
DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/explain_japanese
REDIS_URL=redis://localhost:6379
OPENAI_API_KEY=xxx
AI_PROVIDER=openai
STT_PROVIDER=openai_whisper
STORAGE_PROVIDER=local
S3_BUCKET=explain-japanese-audio
S3_REGION=ap-northeast-1
JWT_SECRET=replace_me
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173

## 14.2 MVP完成定义

用户可以选择主题并开始练习。

用户可以录音并获得真实 transcript。

用户可以获得结构化 AI反馈。

用户可以根据反馈再挑战。

用户可以把本次学び保存到学んだBOX。

首页可以显示继续练习、streak、最近弱点和未读学んだBOX数。

当最新 Feedback 分数未达到 100 分时，首页推荐仍指向当前练习主题；达到 100 分后才推荐下一个相关主题。

## 14.3 后续扩展候选

登录注册与匿名用户迁移。

学习目标与等级自动调整。

面试模式、工作报告模式、行业别课程。

发音评价、停顿/言い直し可视化。

教师レビュー画面。

后台主题管理 CMS。

## 14.4 参考来源说明

本设计书基于以下资料整理：日本語説明練習アプリ PDD、Explain Japanese 全機能仕様書、以及 GitHub 仓库 cocoend/Polishedjanpanesetrainingappui 当前前端代码结构。